MY CASH

Documento 3

Visão Inicial do Produto

Versão final da Fase 1 — Levantamento e Definição dos Requisitos

Projeto: My Cash — Sistema de Gestão Financeira
Equipe desenvolvedora: Enzo, Danilo e Jessé
Atualização: 27/08/2026

# 1. Identificação do Projeto

| Projeto | My Cash |
| --- | --- |
| Área | Gestão Financeira |
| Tipo de projeto | Sistema web de gestão financeira |
| Equipe desenvolvedora | Enzo, Danilo e Jessé |
| Grupo cliente entrevistado | Guilherme Ferreira, Gustavo Emanuel, Raí e Silas |
| Representante do aceite | Silas |
| Tecnologias previstas | HTML, CSS, PHP e MySQL |

# 2. Problema Validado

A empresa realiza o controle financeiro de forma predominantemente manual, com registros em papel. Esse processo dificulta a centralização das informações, a consulta dos dados e o acompanhamento da movimentação dos recursos.

A gestão financeira envolve receitas, despesas, folha salarial, pró-labore, pagamentos, compromissos e investimentos. Sem uma visão organizada e centralizada, torna-se mais difícil compreender quanto dinheiro está disponível, para onde os recursos estão sendo direcionados, quanto cada setor possui e quais compromissos precisam ser pagos.

Essa dificuldade pode provocar atrasos, perdas financeiras, problemas no planejamento, decisões com pouca informação e menor capacidade de acompanhar a situação financeira da empresa.

# 3. Público-Alvo e Contexto de Uso

O problema estudado está relacionado à gestão financeira de pequenos e médios negócios. Para esta versão do projeto, o My Cash será desenvolvido para uma única empresa: a empresa do grupo cliente entrevistado.

O sistema não terá perfil de usuário comum. Todos os usuários do My Cash serão administradores responsáveis por utilizar as funções de gestão financeira da aplicação.

# 4. Necessidades Identificadas

Centralizar as informações financeiras atualmente controladas de forma manual.

Registrar e acompanhar receitas e despesas.

Visualizar o saldo geral da empresa e os recursos disponíveis em cada setor.

Distribuir recursos do saldo geral para os setores.

Realocar recursos entre setores e manter registro dessas movimentações.

Controlar compromissos financeiros com vencimento e status.

Impedir a conclusão de operações quando não houver saldo suficiente.

Consultar o histórico das movimentações financeiras.

Organizar receitas e despesas por categorias.

Visualizar uma visão geral da empresa e informações específicas de cada setor.

Utilizar dashboards e gráficos para facilitar o acompanhamento e a tomada de decisões.

# 5. Visão do Produto

A visão do My Cash pode ser resumida da seguinte forma:

Para: uma empresa que precisa organizar e acompanhar melhor seus recursos financeiros;

Que enfrenta: dificuldade para centralizar informações, controlar entradas e saídas, acompanhar compromissos e entender como os recursos estão distribuídos;

O produto: My Cash é um sistema web de gestão financeira;

Oferece: controle de receitas, despesas, saldos, setores, distribuição e realocação de recursos, compromissos, histórico, categorias, dashboards e gráficos;

Permitindo: que os administradores tenham uma visão clara da situação financeira da empresa e utilizem essas informações como apoio à organização, ao planejamento e à tomada de decisões.

# 6. Proposta de Valor

O My Cash busca substituir um controle financeiro disperso e manual por uma plataforma única, simples e organizada. A principal proposta de valor é oferecer aos administradores uma visão centralizada das finanças da empresa, sem perder a possibilidade de acompanhar os recursos de cada setor individualmente.

A solução deverá tornar mais fácil registrar movimentações, acompanhar saldos, controlar compromissos, identificar atrasos, redistribuir recursos e consultar o histórico, reduzindo a dificuldade de compreender para onde o dinheiro da empresa está sendo direcionado.

# 7. Solução Proposta

O My Cash será uma aplicação web construída com HTML, CSS, PHP e MySQL. A solução será voltada ao controle financeiro interno da empresa e deverá oferecer uma interface simples, organizada e de fácil compreensão.

Autenticação e acesso por administradores.

Dashboard com visão geral da empresa.

Visualização de informações e gráficos por setor.

Cadastro e gerenciamento de receitas e despesas.

Controle de saldo geral e saldos dos setores.

Distribuição de recursos do saldo geral para os setores.

Realocação de recursos entre setores.

Controle de compromissos e pagamentos.

Histórico de movimentações, distribuições e realocações.

Gerenciamento de categorias financeiras básicas.

# 8. Definições de Funcionamento

As principais decisões de funcionamento que orientam a visão do produto são:

O My Cash controlará somente uma empresa nesta versão.

Existirão somente usuários administradores.

Somente administradores poderão criar novas contas de administrador. A primeira conta de administrador será criada durante a configuração inicial do sistema.

Caso seja necessário registrar o vínculo no banco de dados, cada administrador poderá estar associado a um único setor, sem limitação de acesso às demais funções.

Receitas e despesas serão vinculadas a um único setor para organização das informações.

O dinheiro entrará inicialmente no saldo geral da empresa e poderá ser distribuído pelos administradores.

As distribuições de recursos do Saldo Geral para os setores deverão permanecer registradas no histórico.

Cada setor possuirá seus próprios recursos disponíveis.

Realocações entre setores deverão ficar registradas no histórico.

Quando não houver saldo suficiente, a operação não deverá ser concluída.

Compromissos utilizarão os status Pendente, Pago e Atrasado; após o vencimento sem pagamento, passarão para Atrasado.

Quando um compromisso for pago, o valor deverá ser retirado do saldo do setor correspondente e deverá ser registrada a movimentação correspondente.

Administradores poderão editar e excluir movimentações; a exclusão deverá reverter seu efeito financeiro.

# 9. Definição do MVP

O MVP representa a primeira versão funcional do My Cash. Ele deve concentrar as funcionalidades necessárias para entregar o controle financeiro definido com o cliente sem ampliar o projeto além do necessário.

## 9.1 Essenciais para a primeira versão

Autenticação de administradores e criação de novas contas administrativas por administrador.

Dashboard principal com saldo geral, resumo financeiro, informações dos setores e gráficos essenciais.

Cadastro, edição e exclusão de receitas.

Cadastro, edição e exclusão de despesas.

Cadastro e gerenciamento de setores.

Controle do saldo geral e dos recursos de cada setor.

Distribuição de recursos do saldo geral para os setores.

Realocação de recursos entre setores.

Histórico das movimentações financeiras, distribuições e realocações.

Controle de compromissos financeiros com status Pendente, Pago e Atrasado.

Registro de pagamento com atualização do saldo e geração da movimentação correspondente.

Categorias financeiras básicas administráveis.

## 9.2 Desejáveis após o MVP

Relatórios e filtros mais avançados por período.

Indicadores financeiros adicionais no dashboard.

Gráficos e análises mais detalhadas além das visualizações essenciais.

Personalizações adicionais da forma de apresentação das informações.

## 9.3 Fora do escopo atual

Suporte a múltiplas empresas dentro da mesma aplicação.

Perfil de usuário comum e níveis diferentes de permissão.

Integração direta com bancos, instituições financeiras ou gateways de pagamento.

Previsões financeiras automáticas e análises preditivas avançadas.

Sistema avançado de notificações automáticas.

# 10. Organização das Informações

Para manter o produto compreensível e evitar duplicidade de conceitos, a visão inicial utiliza a seguinte organização:

Receita: entrada de valor registrada no sistema e associada a um setor para organização, sendo seu valor incorporado inicialmente ao Saldo Geral.

Despesa: saída de valor registrada no sistema e associada a um setor.

Saldo geral: recursos da empresa ainda não distribuídos aos setores, a partir dos quais o administrador poderá realizar distribuições.

Saldo do setor: recursos disponíveis para acompanhamento e utilização daquele setor.

Realocação: transferência de recursos entre setores, registrada no histórico.

Compromisso financeiro: obrigação com vencimento e status Pendente, Pago ou Atrasado.

Movimentação: registro financeiro decorrente de receita, despesa, pagamento, distribuição de recursos, exclusão com reversão ou realocação.

# 11. Identidade Visual e Experiência

O My Cash deverá transmitir organização, simplicidade e modernidade. A interface deve facilitar a leitura das informações financeiras e priorizar acesso rápido às principais funções.

Navegação simples e intuitiva.

Página principal com visão geral clara.

Organização das informações por setor.

Uso de gráficos para apoiar a leitura dos dados.

Formulários objetivos para os principais cadastros.

Estrutura visual consistente entre as telas.

Possibilidade de utilização de menu lateral (sidebar) para acesso aos módulos, conforme definição da prototipação.

# 12. Critérios de Sucesso

Centralizar as principais informações financeiras da empresa.

Reduzir a dependência de registros manuais em papel.

Facilitar o registro e o acompanhamento de receitas, despesas e compromissos.

Permitir visualização clara do saldo geral e dos recursos de cada setor.

Permitir distribuição e realocação controlada dos recursos.

Manter histórico das principais movimentações.

Apresentar informações e gráficos úteis para a tomada de decisões.

Manter a primeira versão viável para desenvolvimento pela equipe.

# 13. Validação e Aceite

A visão inicial do produto foi construída a partir da entrevista com o grupo cliente e atualizada após a rodada final de esclarecimentos da Fase 1. As definições deste documento refletem as respostas consolidadas utilizadas para fechar o escopo da primeira versão do My Cash.

Status do aceite: Aprovado.

Resultado após apresentação: Aprovado.

Ajustes solicitados no aceite inicial: Nenhum.

Representante do cliente no aceite: Silas.

Data do aceite inicial: 20/08/2026.

Atualização da visão após esclarecimentos finais: 27/08/2026.